## Slide 1
백준하
이름
2021011896
학번
인공지능소프트웨어학과
학과
2026.04.17
2026 캡스톤 디자인 졸업작품 프로젝트
에듀메이트 중간 점검
CapsRock

## Slide 2
DB 보완
03
AI 요약 다듬기
02
4월 16일자 7조 진행 상황 및 시도한 것
요약 한계 확인
04
UI 추가 기능
01

## Slide 3
강의 제목, 유튜브 입력 후
강의 제목, 유튜브 링크와 썸네일 출력 후
분석 중 로딩 화면이 나오게 함
강의 제목, 유튜브 입력 후
강의 제목, 유튜브 링크, 분석 중 화면이 뜨지 않았음
AI 요약 중 로딩 화면 개발
01 UI 추가 기능
이전
현재

## Slide 4
한국어 형태소 분석기 "Kiwipiepy"라는 파이썬 모듈 사용 | 
추출한 음성을 텍스트로 출력 전에 전처리 작업 수행 | 
Kiwi 객체 생성 후 문장을 형태소 분석, 품사 추출, 띄어쓰기 교정 등 수행 | 
데이터 전처리 기능 개발 중
02 AI 요약 다듬기
미완성 기능이라 정확도 상승을 위해 개발 중임

## Slide 5
이상적인 데이터셋을 완성해 둔 훈련 코드 가동하여 Qwen 모델에 최종 학습 진행할 예정
원스톱 추출 로직 완성하고
테스트 완료
모델의 전체가 아닌 핵심만
학습시키는 QLoRA 기법 적용
2분 단위 분할 알고리즘 구현
기존 모델의 문맥 파악 한계 인지
최신 대형 언어 모델 Qwen으로 교체
파이프라인 통합 테스트 성공
실전 파인튜닝 환경 구축
타임라인 청킹 도입
AI 베이스 모델 교체
요약 AI 파트 진행 상황 요약
02 AI 요약 다듬기

## Slide 6
불필요한 재분석 방지로 처리 속도 향상
사용자 입장 이전 학습 내용 복습 편리
히스토리 기능 추가
03 DB 보완
내 히스토리 메뉴로 확인 가능

## Slide 7
개인화된 학습 기록
관리 기반 확보
사용자별 강의 및 요약 데이터
구분, 관리 구조 구현
사용자 데이터 지속적 관리
및 활용 가능
회원 정보 DB에 저장하여
체계적으로 관리 가능토록 개선
기대 효과
기능 확장
DB 기능 확장
03 DB 보완
향후 사용자 맞춤형 기능 확장 가능

## Slide 8
불필요한 재분석 방지로 처리 속도 향상
GPT API 요약본
단순 줄글 요약 -> 구조화된 요약으로 개선
GPT API 활용
04 요약 한계 확인
기존 음성 녹음본
화자의 발음 정확도에 따라 품질 편차가 발생함
전체적으로 요약 품질 낮음

## Slide 9
DB 저장 및 사용자에게 결과 제공
GPT기반 요약 생성
전처리 및 청킹
음성 텍스트 화
음성 추출(yt-dlp)
GPT 연결 후 시스템 흐름
04 요약 한계 확인
현재 Qwen
학습 진행중

## Slide 10
서비스 규모 확장 시 비용 증가 가능성
비용 분담 및 운영 방식 추가 논의 필요
요청량에 따라 지속적인 비용 발생
오픈 소스가 아니기에
내부 모델 구조 제어 / 수정 불가
비용 발생 문제
외부 API 의존성 문제
GPT API 연결 문제점
[
]
GPT API 연결 문제점 발생
04 요약 한계 확인
완전한 독립 시스템 구축 어려움

## Slide 11
7조 현 추진일정 진행상황
진행 완료
진행 중
진행 예정

## Slide 12
감사합니다