## Slide 1
CapsRock
에듀메이트
2026 캡스락 졸업작품 프로젝트
중간 결과 보고 발표
2021011896 백준하

## Slide 2
목차
CapsRock
연구 배경 및 목적
1
작품 개요
2
결과 분석
3
문제점 및 해결 방안
4
결론
5

## Slide 3
연구 배경 및 목적
에듀메이트 프로젝트 선정 이유
강의 이해도 파악
강의 요약, 예상 문제 생성 및 결과 등 분석
효율적 학습 지원
분석한 내용으로 학생에게 필요한 부가 설명 및 피드백
프로젝트 목표
  학생들이 다양한 강의를 온라인으로 접하고 있다.
  그렇기에 학생들이 본인만의 궁금증을 해결하지 못하는 경우가 많다고 판단했다.
연구 배경
CapsRock
출처: 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원(2024b). 2023 인터넷이용실태조사. p.46.
학습 관련 온라인 콘텐츠 활용

## Slide 4
작품 개요
에듀메이트 기능 및 흐름 구조
강의 제목 및 유튜브 링크 입력
사용자 입력
썸네일, 영상 ID 등 추출
영상 정보 추출
yt-dlp를 활용한 오디오 추출
Whisper AI를 활용한 STT 변환
오디오 추출 및 STT 변환
한국어 형태소 분석기
kiwipiepy를 활용한
데이터 전처리
데이터 전처리
01
02
03
04
CapsRock

## Slide 5
작품 개요
에듀메이트 기능 및 흐름 구조
형태소 분석기로 구분된 문장을 몇 문장씩 나누는 청크 분할 작업 시작
청크 분할
분할된 청크를 요약 후
붙여서 요약문 완성
요약 생성
추출된 영상 정보와 요약문을 DB에 저장
결과 저장
저장된 영상 정보와
요약문을 사용자가
조회시 출력
사용자 출력
05
06
07
08
CapsRock

## Slide 6
결과 분석
현재 구현 결과와 초기 계획 비교
구분 | 초기 계획 | 현재 구현 결과
강의 데이터 확보 | 유튜브 자막 추출 및 음성 기반 분석 방식 검토 | yt-dlp 기반 오디오 추출 및 Whisper STT 중심 구조 구현
텍스트 처리 | 강의 내용 분석을 위한 텍스트 정제 필요 | kiwipiepy 기반 문장 분리, 추임세 제거, 중복 문장 제거 적용
요약 기능 | 강의 핵심 내용 요약 제공 | 청크 분할 후 부분 요약 및 최종 요약 생성
문제 생성 | 요약 기반 예상 문제 및 답안 생성 | 차수별 예상 문제와 모범 답안 및 최종 요약 생성
데이터 저장 | 사용자 학습 기록 저장 계획 | 요약 결과와 퀴즈 결과를 DB에 저장하고 재조회 가능
개인 학습 기록 관리 | 사용자별 학습 이력 관리 목표 | 히스토리에서 강의 요약 기록과 퀴즈 생성 상태 확인 가능
피드백 기능 | 학습 피드백 제공 목표 | 기본 학습 피드백 화면 구현, 오답 기반 피드백은 향후 개발 예정
CapsRock

## Slide 7
문제점 및 해결방안
이 곳에 프로젝트에 대한 소개를 한 문장이나 짧게 요약해서 작성해주세요.
해당 타이틀의 주요 포인트에 대해 입력해 주세요.
문제 상황
  음성 인식 모델 고유 명사 오인식
  한국어 형태소 분석 과정 중 텍스트 부자연스럽게 변형
  긴 영상 분석 시 처리 시간 길어짐
  퀴즈 생성 결과의 유의미성 향상 필요
  학습 피드백 기능 확장 필요
  강의 구간 연결 기능 미구현
  고유 명사 오인식 문제를 위해 Whisper 모델 성능 개선
  한국어 형태소 분석 중 텍스트 왜곡 문제를 위해 kiwipiepy 적용
  긴 영상 분석 지연 문제를 위해 오디오 전처리 및 사용자 안내 기능 적용
  퀴즈 품질 상승을 위해 GPT API 기반 문제 생성 방식 적용
  오답 기반 피드백 기능 확장 계획
  STT 결과의 시간 정보 저장 구조 검토 계획
해결 방안 및 개선 방향
CapsRock

## Slide 8
결론
프로젝트 중간 결과 요약
청크 단위 분할 결과 요약
kiwipiepy 활용한 텍스트 전처리 후
청크 단위 분할 작업 진행
GPT API 활용하여 요약 결과 생성
에듀메이트
예상 문제 및 모범 답안 생성
요약 결과 기반
차수별 문제 및 답안 생성 가능
오디오 추출 및 STT 변환
yt-dlp로 오디오 추출
Whisper 활용한 STT 변환
사용자별 히스토리 기능
사용자별 분석했던
강의 목록 확인 가능
요약 및 문제 생성 상태 확인 가능
CapsRock

## Slide 9
본 프로젝트의 의의
결론
사용자의 학습 효율 상승
구조화된 요약 자료로 학습 시간 단축 가능
사용자의 자기주도적 학습 지원
강의를 시청하는
수동적 학습에서 벗어나
요약본과 예상 문제로
능동적 학습 유도
하나의 웹 시스템으로 통합
강의 영상 분석을 위한
AI 처리 과정
웹 시스템으로 통합
한국어 고려한 전처리 과정
DB활용으로 저장 및 조회 가능 구조
DB 활용으로 이전에 생성한
요약 결과 및
퀴즈 생성 확인 가능
다양한 표현을 지닌
한국어를 위해 형태소 분석기
kiwipiepy 활용
01
02
03
04
05
CapsRock

## Slide 10
결론
향후 프로젝트 방향
GPT API 사용 범위 축소
GPT API 의존시 비용 및 의존성 문제 발생
요약 기능 및 문제와 모범 답안 생성 기능은 비교적 독립적인 모델로 구현하기 적합하다고 판단
피드백과 같이 복잡한 언어 이해가 필요한 부분만 활용하는 방향으로 개선 예정
영상 구간을 나눠 분석하는 방식 검토
요약 결과 생성을 위한 순차적 단계에 따라 처리시간 증가
영상을 나누어 각 구간을 동시에 처리하는 병렬 분석 방식으로 확장하여
전체 분석 시간 단축을 목표로 함
CapsRock

## Slide 11
결론
향후 프로젝트 방향
영상 저작권 고려
유튜브 영상이나 외부 영상 자료 활용 시 시연 및 평가에서 저작권 문제 발생
직접 촬영한 강의 영상이나 사용 허가가 명확한 공개 강의 자료, 공용 데이터셋을
활용하는 방향으로 데이터 수집 범위 조정
오답 기반 학습 피드백 기능 구현
요약과 퀴즈가 텍스트 중심인 탓에 시각적 자료 부족
향후 STT 결과의 시간 정보 저장 후 특정 개념 및 예상 문제의 원본 영상 구간을 연결,
오답 문제나 이해 부족한 개념 빠르게 복습을 돕게 할 예정
CapsRock

## Slide 12
결론
향후 프로젝트 방향
강의 구간 연결 기능 추가 계획
요약과 퀴즈가 영상 속 어느 구간에 나왔는지 확인이 어려움
향후 STT 결과의 시간 정보 저장 후 특정 개념 및 예상 문제의 원본 영상 구간을 연결, 오답 문제나 이해 부족한 개념 빠르게 복습을 돕게 할 예정
강의 속 시각 자료 활용 검토
오디오 기반 분석인 탓에 영상 속 시각적 자료 활용 불가
영상 속 PPT, 판서, 도표, 이미지 등 시각적 정보를 이미지 분석 기술을 활용하여
더욱 정확하고 품질 높은 요약과 문제 생성 수행하도록 확장 예정
CapsRock

## Slide 13
감사합니다
Thank you
강미리 팀장
000-0000-000
CapsRock